Bureau Vorm & Ruimte

Straatnaam 1  ·  1234 AB Plaats  ·  info@uwbedrijf.nl  ·  06 12 34 56 78

KvK 12345678  ·  btw NL123456789B01  ·  IBAN NL00 BANK 0123 4567 89

OFFERTE

| Aan Dhr. en mevr. Van Leeuwen Buitenweg 3 3971 KA Driebergen | Offertenummer 2026-0041 Datum 16 september 2026 Geldig tot 16 oktober 2026 |
| --- | --- |

Verbouwing en uitbreiding vrijstaande woning

| Omschrijving | Aantal | Eenheid | Prijs | Totaal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 — Schetsontwerp: opname, programma van eisen, twee schetsvarianten | 1 | fase | € 2.400,00 | € 2.400,00 |
| Fase 2 — Voorlopig ontwerp: plattegronden, gevels, doorsneden, 3D-impressie | 1 | fase | € 3.600,00 | € 3.600,00 |
| Fase 3 — Definitief ontwerp en vergunningaanvraag, inclusief coördinatie constructeur | 1 | fase | € 4.200,00 | € 4.200,00 |
| Fase 4 — Bestek en aanbesteding: tekeningen voor prijsvorming, beoordeling offertes | 1 | fase | € 2.900,00 | € 2.900,00 |

|  | Subtotaal | € 13.100,00 |
| --- | --- | --- |
|  | Btw 21% | € 2.751,00 |
|  | Totaal incl. btw | € 15.851,00 |

Voorwaarden

•  Elke fase wordt afgesloten met een akkoord van de opdrachtgever; pas daarna start de volgende. Stoppen na een fase kan zonder kosten voor de volgende.

•  Leges, constructeur, bodemonderzoek en overige adviseurs zijn niet inbegrepen en worden rechtstreeks aan de opdrachtgever gefactureerd.

•  Bouwbegeleiding tijdens de uitvoering is mogelijk tegen € 110 per uur en wordt apart geoffreerd. Op deze opdracht is De Nieuwe Regeling (DNR 2011) van toepassing.

•  Deze offerte is 30 dagen geldig, tot de datum hierboven.

•  Alle bedragen zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld.

•  Betaling binnen 14 dagen na factuurdatum.

•  Wijzigingen na akkoord worden vooraf besproken en apart geoffreerd.

Voor akkoord

| Naam _______________________________ | Datum en handtekening _______________________________ |
| --- | --- |