Badkamerspecialist Van Vliet

Straatnaam 1  ·  1234 AB Plaats  ·  info@uwbedrijf.nl  ·  06 12 34 56 78

KvK 12345678  ·  btw NL123456789B01  ·  IBAN NL00 BANK 0123 4567 89

OFFERTE

| Aan Fam. Peters Zonnelaan 22 1181 KX Amstelveen | Offertenummer 2026-0041 Datum 16 september 2026 Geldig tot 16 oktober 2026 |
| --- | --- |

Complete badkamerrenovatie, 6 m², inclusief inloopdouche

| Omschrijving | Aantal | Eenheid | Prijs | Totaal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sloop bestaande badkamer en afvoer puin | 1 | post | € 950,00 | € 950,00 |
| Leidingwerk water, afvoer en elektra verleggen | 1 | post | € 1.650,00 | € 1.650,00 |
| Wand- en vloertegels zetten, inclusief kimband en waterdichting | 28 | m² | € 68,00 | € 1.904,00 |
| Sanitair monteren: inloopdouche, wandcloset, meubel (sanitair door klant) | 1 | post | € 1.100,00 | € 1.100,00 |
| Stucwerk plafond (woning ouder dan 2 jaar) | 6 | m² | € 32,00 | € 192,00 |
| Kitwerk en oplevering | 1 | post | € 280,00 | € 280,00 |

|  | Subtotaal | € 6.076,00 |
| --- | --- | --- |
|  | Btw 9% | € 17,28 |
|  | Btw 21% | € 1.235,64 |
|  | Totaal incl. btw | € 7.328,92 |

Voorwaarden

•  Tegels en sanitair worden door de klant gekozen en geleverd, tenzij anders afgesproken; levering vóór de startdatum.

•  De doorlooptijd is 8 werkdagen bij een ongestoorde planning; de badkamer is die periode niet bruikbaar.

•  Onvoorziene gebreken achter de bestaande betegeling (vocht, rot, asbest) worden gemeld en apart geoffreerd.

•  Deze offerte is 30 dagen geldig, tot de datum hierboven.

•  Alle bedragen zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld.

•  Betaling binnen 14 dagen na factuurdatum.

•  Wijzigingen na akkoord worden vooraf besproken en apart geoffreerd.

Voor akkoord

| Naam _______________________________ | Datum en handtekening _______________________________ |
| --- | --- |